Presupuesto – Módulo de Gestión de Leyes (ABM)

# 1. Alcance del Módulo

- ABM de leyes:
  • Alta: título, número, descripción, categoría, documento adjunto (PDF, Word, etc.), abogado que carga.
  • Modificación de datos y reemplazo de documentos.
  • Baja lógica (marcar como inactivo).
- Visualización:
  • Listado con filtros por número, categoría, fecha o abogado.
  • Vista detallada de cada ley con descarga de documento.
  • Identificación del abogado que la cargó.

# 2. Estimación de Tiempos

| Fase | Tareas | Tiempo Est. |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Relevamiento detallado y ajustes en el modelo | 8 h |
| Diseño BD | Tablas y relaciones en DB | 6 h |
| Desarrollo Backend | Controladores, modelos, migraciones, validaciones | 40 h |
| Desarrollo Frontend | Formularios, listados, vistas de detalle | 32 h |
| Gestión de documentos | Subida/descarga con seguridad | 12 h |
| Testing | Pruebas, correcciones y QA | 16 h |
| Instalación | Deploy en servidor, configuración de storage, integración con sistema Juricorp | 10 h |
| Total estimado |  | (2 semanas aprox.) |

# 3. Presupuesto y montos

- Desarrollo: 700.000 Gs.
- Instalación e integración en sistema existente: 100.000
- Total estimado: 800.000 Gs.

Este monto incluye: código fuente documentado, scripts de BD, manual de usuario, instalación en servidor actual.

4. Condiciones de pago:
Se requiere el 50% del pago al inicio para comenzar el desarrollo, y el 50% restante contra la entrega final.